Совет сельского поселения Калмиябашевский сельсовет

муниципального района Калтасинский район

республики Башкортостан

Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству   сельского поселения Калмиябашевский сельсовет  муниципального района  Калтасинский район Республики Башкортостан на 2018 год

Заслушав и обсудив информацию  главы администрации сельского поселения Калмиябашевский сельсовет Маязова В.В. Совет сельского поселения Калмиябашевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан решил:

- Утвердить План мероприятий по благоустройству   сельского поселения Калмиябашевский сельсовет  муниципального района  Калтасинский район Республики Башкортостан на 2018 год (Приложение №1).

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по развитию предпринимательства, земельным        вопросам, благоустройству и экологии (председатель –Корнев Ю.А.).

Глава сельского поселения

Калмиябашевский сельсовет

МР Калтасинский район

Республики Башкортостан				         В.В.Маязов

д.Калмиябаш

«26» декабря 2017г.

№ 208

Приложение № 1 к решению

Совета сельского поселения

Калмиябашевский сельсовет

муниципального района

Калтасинский район

Республики Башкортостан

от 26 декабря 2017 г. № 207

ПЛАН

мероприятий по благоустройству сельского поселения Калмиябашевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2018 год

| №№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Бабаево |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 9 мая | депутаты |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | в течении лета | депутаты |
| 3 | Спилить деревья под ЛЭП. | июнь | администрация |
| 4 | Уборка кладбища. | август | администрация |
| 5 | Рекультивация свалки. | май | администрация |
| 6 | Покраска моста. | апрель-май | администрация |
| 7 | Обслуживание уличного освещения | в течении года | администрация |
| 8 | Ходатайствовать в ДРСУ о замене водостока по ул. Центральная. | 2 кв. | администрация |
| 9 | Грейдирование улиц. | 2-3 кв. | администрация |
| д. Василово |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 1 мая | депутаты |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | до 1 мая | депутаты |
| 3 | Рекультивация свалки. | май |  |
| 4 | Уборка кладбища. | май, июнь | администрация |
| 5 | Ремонт Василовского СК по программе ППМИ на 2018 год. | 2-3 кв. | администрация, население, спонсоры |
| 6 | Обслуживание уличного освещения | в течении года | администрация |
| д. Калмиябаш |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 9 мая | администрация |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | май, июнь | домохозяева |
| 3 | Убрать пустующие аварийные дома. | до июля | депутаты |
| 4 | Отсыпка ПГС дороги и установка будки на кладбище. | май | администрация |
| 5 | Уборка кладбища | май | депутаты |
| 6 | Рекультивация свалки. | май | администрация |
| 7 | Грейдирование улиц | 2-3 кв. | администрация |
| 8 | Обслуживание уличного освещения | в течении года | администрация |
| с. Барьяза |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 9 мая | депутаты |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | до 1 июня | Депутаты, |
| 3 | Обкашивание бурьяна. | в течении лета | депутаты |
| 4 | Ликвидировать несанкционированные свалки. | до июля | администрация |
| 5 | Уборка кладбища | май, июнь | депутаты |
| 6 | Обслуживание уличного освещения | в течении года | администрация |
| с. Надеждино |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 1 мая | депутаты |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | до 1 июня | депутаты |
| 3 | Обкашивание бурьяна. | в течении лета | депутаты |
| 4 | Вырубка кустарников с канав, сухих деревьев. |  | депутаты |
| 5 | Уборка кладбища. | май, июнь | депутаты |
| 6 | Обслуживание уличного освещения | в течении года | администрация |
| д. Султанаево |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 1 мая | депутаты |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | май, июнь | домохозяева |
| 3 | Ликвидировать несанкционированные свалки. | до июля | администрация |
| 4 | Обкашивание бурьяна. | в течении лета | депутаты |
| 5 | Обслуживание уличного освещения | в течении года | администрация |

Глава сельского поселения

Калмиябашевский сельсовет

МР Калтасинский район

Республики Башкортостан                                                               В.В.Маязов