**Совет сельского поселения Калмиябашевский сельсовет**

 **муниципального района Калтасинский район**

**республики Башкортостан**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству сельского поселения Калмиябашевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2022 год**

 Заслушав и обсудив информацию главы администрации сельского поселения Калмиябашевский сельсовет Маязова В.В. Совет сельского поселения Калмиябашевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству сельского поселения Калмиябашевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2022 год (Приложение №1).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии.

Глава сельского поселения

Калмиябашевский сельсовет

МР Калтасинский район

Республики Башкортостан В.В.Маязов

д.Калмиябаш

«22» декабря 2021г.

№ 258

 Приложение № 1 к решению

 Совета сельского поселения

 Калмиябашевский сельсовет

 муниципального района

 Калтасинский район

 Республики Башкортостан

 от 22 декабря 2021 г. № 258

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству сельского поселения Калмиябашевский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| ***д. Бабаево*** |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 9 мая | депутаты |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | в течение лета | домохозяева |
| 3 | Обслуживание уличного освещения  | в течение года | администрация  |
| 4 | Уборка кладбища. | май, июнь | Депутаты, старосты |
| 5 | Обустройство пруда сзади улицы Трудовая | 2 кв. | администрация |
| 6 | Обустройство пруда между ул. Октябрьская и ул. Трудовая | 2 кв. | администрация |
| 7 | Ходатайствовать в ДРСУ о замене водостока по ул. Центральная. | 3 кв. | администрация |
| 8 | Грейдирование улиц. | 2-3 кв. | администрация |
| 9 | Ремонт ограждения кладбища в д. Бабаево по программе ППМИ на 2021 год | 2-3 кв. | администрация |
| ***д. Василово*** |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 1 мая | депутаты |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | до 1 мая | домохозяева |
| 3 | Уборка кладбища. | май, июнь | администрация |
| 4 | Ликвидировать несанкционированные свалки | 2-3 кв. | администрация |
| 5 | Обслуживание уличного освещения  | в течение года | администрация |
| ***д. Калмиябаш*** |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 9 мая | администрация |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | май, июнь | домохозяева |
| 3 | Уборка кладбища | май | депутаты |
| 4 | Ликвидировать несанкционированные свалки | 2-3 кв. | администрация |
| 5 | Грейдирование улиц  | 2-3 кв. | администрация |
| 6 | Обслуживание уличного освещения  | в течение года | администрация |
| ***с. Барьяза*** |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 9 мая | депутаты |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | до 1 июня | домохозяева |
| 3 | Уборка кладбища | май, июнь | депутаты |
| 4 | Обкашивание бурьяна. | в течение лета | депутаты |
| 5 | Ликвидировать несанкционированные свалки. | 2-3 кв. | администрация |
| 6 | Обслуживание уличного освещения  | в течение года | администрация |
| ***с. Надеждино*** |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 1 мая | депутаты |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | до 1 июня | домохозяева |
| 3 | Уборка кладбища. | май, июнь | депутаты |
| 4 | Обкашивание бурьяна. | в течение лета | депутаты |
| 5 | Вырубка кустарников с канав, сухих деревьев. |  | депутаты |
| 6 | Ликвидировать несанкционированные свалки. | 2-3 кв. | администрация |
| 7 | Обслуживание уличного освещения  | в течение года | администрация |
| ***д. Султанаево*** |
| 1 | Очистить улицы от мусора, соломы. | до 1 мая | депутаты |
| 2 | Покраска и ремонтирование заборов, калиток в частных секторах. | май, июнь | домохозяева |
| 3 | Ликвидировать несанкционированные свалки. | 2-3 кв. | администрация |
| 4 | Обкашивание бурьяна. | в течение лета | депутаты |
| 5 | Обслуживание уличного освещения  | в течение года | администрация |
| 6 | Ремонт кладбища  | 2-3 кв. | администрация |

Глава сельского поселения

Калмиябашевский сельсовет

МР Калтасинский район

Республики Башкортостан В.В.Маязов